# User Stories

Beroepsproject: Jongeren Kansrijker

Dit document bevat de user stories voor de webapplicatie van Jongeren Kansrijker. De stories zijn gebaseerd op de functionaliteiten uit het functioneel ontwerp en zijn ingedeeld per epic. Elke story heeft een schatting in story points (STP, Fibonacci-schaal) die tijdens scrum-poker is bepaald, en een indicatieve sprint waarin de story is/wordt opgepakt. De webapplicatie wordt gebouwd met React en TypeScript.

Team: [Anxin, Sapana, Mahrosh, Tseten]

Scrum master: Anxin

Product owner: Mahrosh

Totaal aantal user stories: 27   |   Totaal aantal story points: 73

## Epic 1 — Authenticatie

| ID | User story | STP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Als medewerker wil ik kunnen inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord, zodat ik veilig toegang heb tot de administratie. | 3 | 1 |
| US02 | Als medewerker wil ik kunnen uitloggen, zodat mijn sessie wordt afgesloten en niemand anders bij mijn account kan. | 1 | 1 |
| US03 | Als medewerker wil ik een duidelijke foutmelding zien bij verkeerde inloggegevens, zodat ik weet dat ik iets verkeerd heb ingevuld. | 2 | 1 |

## Epic 2 — Medewerkers

| ID | User story | STP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| US04 | Als beheerder wil ik nieuwe medewerkers kunnen toevoegen, zodat nieuwe collega's toegang krijgen tot de applicatie. | 3 | 2 |
| US05 | Als beheerder wil ik de gegevens van een medewerker kunnen wijzigen, zodat de gegevens up-to-date blijven. | 2 | 2 |
| US06 | Als beheerder wil ik een medewerker kunnen verwijderen, zodat oud-medewerkers geen toegang meer hebben tot de applicatie. | 2 | 2 |
| US07 | Als medewerker wil ik een overzicht van alle medewerkers kunnen zien, zodat ik weet wie er allemaal bij Jongeren Kansrijker werkt. | 2 | 2 |

## Epic 3 — Jongeren

| ID | User story | STP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| US08 | Als medewerker wil ik een nieuwe jongere kunnen inschrijven, zodat de jongere geregistreerd staat in het systeem. | 3 | 2 |
| US09 | Als medewerker wil ik de gegevens van een jongere kunnen wijzigen, zodat ik foutieve of verouderde gegevens kan bijwerken. | 3 | 2 |
| US10 | Als medewerker wil ik de gegevens van een jongere kunnen verwijderen, zodat jongeren die niet langer bij ons horen uit het systeem verdwijnen. | 2 | 2 |
| US11 | Als medewerker wil ik een overzicht van alle ingeschreven jongeren kunnen zien, zodat ik snel kan zien wie er allemaal bij Jongeren Kansrijker zit. | 2 | 2 |
| US12 | Als medewerker wil ik kunnen zoeken en filteren in het overzicht van jongeren, zodat ik snel een specifieke jongere kan terugvinden. | 3 | 3 |

## Epic 4 — Activiteiten

| ID | User story | STP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| US13 | Als medewerker wil ik een nieuwe activiteit kunnen toevoegen, zodat jongeren zich daarvoor kunnen inschrijven. | 3 | 3 |
| US14 | Als medewerker wil ik de gegevens van een activiteit kunnen wijzigen, zodat de informatie erover correct blijft. | 2 | 3 |
| US15 | Als medewerker wil ik een activiteit kunnen verwijderen, zodat activiteiten die niet meer plaatsvinden niet in het systeem blijven staan. | 2 | 3 |
| US16 | Als medewerker wil ik een overzicht van alle activiteiten kunnen zien, zodat ik weet welke activiteiten er allemaal worden aangeboden. | 2 | 3 |
| US17 | Als medewerker wil ik een jongere aan een activiteit kunnen koppelen, zodat bijgehouden wordt wie waaraan deelneemt. | 3 | 3 |
| US18 | Als medewerker wil ik het resultaat van een jongere op een activiteit kunnen registreren, zodat ik kan zien of de deelname succesvol was. | 3 | 3 |
| US19 | Als medewerker wil ik een overzicht van alle activiteiten van één specifieke jongere kunnen zien, zodat ik zijn of haar voortgang kan volgen. | 3 | 3 |

## Epic 5 — Instituten & Plaatsing

| ID | User story | STP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| US20 | Als medewerker wil ik een instituut of bedrijf kunnen toevoegen, zodat jongeren daar geplaatst kunnen worden. | 3 | 4 |
| US21 | Als medewerker wil ik de gegevens van een instituut kunnen wijzigen, zodat de contactgegevens actueel blijven. | 2 | 4 |
| US22 | Als medewerker wil ik een instituut kunnen verwijderen, zodat instituten waarmee niet meer wordt samengewerkt uit het systeem verdwijnen. | 2 | 4 |
| US23 | Als medewerker wil ik een overzicht van alle instituten kunnen zien, zodat ik weet bij welke bedrijven jongeren geplaatst kunnen worden. | 2 | 4 |
| US24 | Als medewerker wil ik een jongere aan een instituut kunnen koppelen (plaatsen), zodat wordt bijgehouden dat de jongere is uitgeplaatst. | 5 | 4 |
| US25 | Als medewerker wil ik een overzicht van geplaatste jongeren zien, inclusief het instituut waarbij ze zijn geplaatst, zodat ik het succes van het traject kan volgen. | 3 | 4 |

## Epic 6 — Overzichten & rapportages (voorschot)

| ID | User story | STP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| US26 | Als directeur wil ik een rapportage zien van het aantal jongeren dat succesvol is uitgeplaatst, zodat ik het effect van het instituut kan aantonen aan de gemeente. | 5 | 5 |
| US27 | Als medewerker wil ik een rapportage per activiteit zien met het aantal deelnemers en behaalde resultaten, zodat ik kan zien welke activiteiten goed lopen. | 5 | 5 |

## Niet-functionele eisen (geen losse story points)

- De applicatie mag niet vastlopen en moet voor medewerkers altijd benaderbaar zijn.

- De applicatie wordt gebouwd met React en TypeScript, met een duidelijke scheiding tussen componenten, logica en styling (CSS in losse bestanden).

- De huisstijl gebruikt zwart en wit als hoofdkleuren, met groen als accentkleur (kleur van hoop).

Toelichting: dit is een levend document. Nieuwe stories kunnen per sprint worden toegevoegd (bijvoorbeeld voor rapportages die M. Norton na de eerste versie aanlevert) en story points kunnen worden bijgesteld op basis van scrum-poker sessies en voortschrijdend inzicht.